# Dokumen Rencana Pengujian (Test Plan)

WebApotek

| Bidang | Detail |
| --- | --- |
| Identifikasi Test Plan | TP-WEBAPOTEK-MOD1-[NIM] |
| Nama Aplikasi | WebApotek |
| Versi | v1.0 |
| Peran yang Dipilih untuk Diuji | Administrator |
| Nama Praktikan |  |
| NIM |  |
| Kelas |  |
| Tanggal Dibuat | 8 Oktober 2026 |
| Tanggal Terakhir Diperbarui | 8 Oktober 2026 |
| Status | Final |

Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal Revisi | Diperbarui Oleh | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 8 Oktober 2026 |  | Penyusunan awal Test Plan WebApotek untuk peran Administrator |

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3

1. Konteks Pengujian	4

1.1 Item Uji	4

1.2 Cakupan Pengujian	4

1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji	5

1.4 Asumsi dan Batasan	5

2. Daftar Risiko	6

3. Strategi Pengujian	7

3.1 Pendekatan Keseluruhan	7

3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan	7

3.3 Kriteria	7

4. Lingkungan Pengujian	8

4.1 Perangkat dan Perangkat Keras	8

4.2 Perangkat Lunak dan Alat	8

4.3 Jaringan dan Backend	8

4.4 Data Uji	8

5. Jadwal Pengujian	9

6. Luaran Pengujian	10

# 1. Konteks Pengujian

Dokumen kebutuhan awal merupakan salah satu item kesiapan yang akan digunakan pada Modul 2. Pada Modul 1, praktikan cukup mengidentifikasi sumber kebutuhan yang tersedia dan mulai melengkapinya secara bertahap; dokumen tersebut belum harus selesai pada modul ini.

## 1.1 Item Uji

| Bidang | Deskripsi |
| --- | --- |
| Nama Aplikasi | WebApotek |
| Platform | Web |
| Versi | v1.0 |
| URL Deployment / Akses | http://127.0.0.1:8000 |
| Tumpukan Teknologi | Laravel 12, PHP 8.4, MySQL, Blade, Tailwind CSS, dan JWT Auth |
| Deskripsi Singkat | Aplikasi web apotek untuk menampilkan produk obat dan mendukung pengelolaan data produk melalui halaman Administrator. |

## 1.2 Cakupan Pengujian

Fitur dalam Cakupan (In-Scope)

Cantumkan minimal delapan fitur secara keseluruhan, yaitu Login, Register, Forgot Password, dan lima fitur tambahan. Fitur tambahan boleh berupa subfeature apabila memiliki fungsi dan test scenario yang jelas. Proyek secara keseluruhan harus memiliki variasi input, proses, behavior, state, atau business rule yang cukup untuk mendukung rangkaian praktikum.

| No. | Nama Fitur | Jenis Fitur | Deskripsi Singkat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login | Fitur Autentikasi | Memvalidasi email dan kata sandi, kemudian mengarahkan Administrator ke dashboard. |
| 2 | Register | Fitur Autentikasi | Mendaftarkan akun baru menggunakan nama, email unik, dan kata sandi minimal delapan karakter. |
| 3 | Forgot Password | Fitur Autentikasi | Mengirim tautan reset dan memperbarui kata sandi melalui token yang valid. |
| 4 | Validasi Harga dan Stok | Fitur Tambahan | Membatasi harga Rp1-Rp500.000 dan stok 0-5.000 menggunakan bilangan bulat. |
| 5 | Validasi Nama dan Deskripsi | Fitur Tambahan | Memastikan data teks wajib diisi; deskripsi terdiri dari 20-1.000 karakter dan tidak memuat tag HTML. |
| 6 | CRUD Produk | Fitur Tambahan | Menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data produk obat. |
| 7 | Manajemen Diskon | Fitur Tambahan | Mengubah tingkat diskon melalui pilihan yang tersedia serta menampilkan status dan warna yang sesuai. |
| 8 | Pencarian dan Filter Produk | Fitur Tambahan | Menggabungkan pencarian nama, kategori, urutan harga, diskon, dan stok tipis. |

Di Luar Cakupan (Out-of-Scope)

| No. | Fitur / Aspek | Alasan Pengecualian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Keranjang, checkout, dan pembayaran pelanggan | Membutuhkan alur pelanggan dan tidak termasuk fokus pengujian peran Administrator. |
| 2 | Pengelolaan pesanan pelanggan | Memerlukan data pesanan dari peran pelanggan sehingga tidak dipilih sebagai fitur utama. |

## 1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji

| Bidang | Detail |
| --- | --- |
| Nama Peran | Administrator |
| Deskripsi Peran | Mengelola data produk, validasi input, diskon, serta pencarian dan penyaringan produk. |
| Fitur yang Dapat Diakses | Login, Forgot Password, validasi produk, CRUD produk, manajemen diskon, serta pencarian dan filter produk. |
| Alasan Pemilihan | Administrator dipilih karena seluruh fitur produk dapat disiapkan dan diuji secara mandiri tanpa bergantung pada aktivitas pelanggan. |

## 1.4 Asumsi dan Batasan

| Jenis | Deskripsi |
| --- | --- |
| Asumsi | Aplikasi dapat dijalankan secara lokal dan basis data telah berisi data produk. |
| Asumsi | Akun Administrator tersedia dan dapat digunakan selama pengujian. |
| Batasan | Pengujian dibatasi pada peran Administrator dan delapan fitur yang telah ditetapkan. |
| Batasan | Pengujian dilakukan pada lingkungan lokal dan tidak mencakup server produksi. |

# 2. Daftar Risiko

Identifikasi minimal lima risiko yang terkait dengan proyek yang dipilih. Prioritas = Dampak × Kemungkinan, masing-masing menggunakan skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat rendah dan 5 berarti sangat tinggi.

| ID Risiko | Deskripsi Risiko | Jenis | Dampak | Kemungkinan | Prioritas | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Pengguna non-admin dapat membuka halaman admin melalui URL langsung. | Produk | 5 | 3 | 15 | Tambahkan middleware role Administrator dan periksa akses menggunakan akun pelanggan. |
| R-02 | Harga atau stok di luar batas tersimpan karena validasi create dan update tidak konsisten. | Produk | 4 | 2 | 8 | Terapkan validasi server yang sama pada proses tambah dan edit produk. |
| R-03 | Deskripsi kosong, terlalu pendek, terlalu panjang, atau mengandung tag HTML tersimpan. | Produk | 3 | 2 | 6 | Validasi panjang dan format deskripsi pada server sebelum penyimpanan. |
| R-04 | Nilai diskon, status warna, atau harga akhir tidak sesuai dengan pilihan Administrator. | Produk | 4 | 3 | 12 | Batasi nilai diskon dan periksa pemetaan status, warna, serta perhitungan harga. |
| R-05 | Gabungan pencarian dan filter menampilkan produk yang tidak sesuai dengan seluruh kondisi. | Produk | 3 | 3 | 9 | Periksa setiap parameter dan kombinasinya dengan data produk yang terkendali. |
| R-06 | Waktu praktikum tidak cukup untuk menyiapkan data dan bukti pengujian. | Proyek | 3 | 3 | 9 | Siapkan akun, data produk, dan daftar bukti sebelum sesi praktikum. |

Risiko produk adalah potensi cacat pada fitur atau kualitas produk. Risiko proyek adalah masalah pengelolaan, seperti tenggat waktu yang ketat, perubahan kebutuhan, atau keterbatasan sumber daya.

# 3. Strategi Pengujian

## 3.1 Pendekatan Keseluruhan

| Bidang | Deskripsi |
| --- | --- |
| Pendekatan Pengujian | Pengujian difokuskan pada alur Administrator, mulai dari autentikasi hingga pengelolaan produk. Rincian teknik dilengkapi pada modul berikutnya. |
| Tingkat Pengujian | Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya. |
| Jenis Pengujian Utama | Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya. |
| Fitur Berprioritas Tinggi | Pembatasan akses Administrator dan manajemen diskon. |

## 3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan

Pada Modul 1, arah dan teknik pengujian belum perlu ditentukan. Bagian ini dilengkapi secara bertahap setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya.

| Aspek | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Arah dan Teknik Pengujian | Belum ditetapkan | Dilengkapi setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya. |

Pertahankan placeholder berikut dan jangan menambahkan nama teknik pada Modul 1.

## 3.3 Kriteria

| Jenis Kriteria | Deskripsi |
| --- | --- |
| Kriteria Masuk | Aplikasi dapat dijalankan, basis data tersedia, akun Administrator siap, dan fitur dalam cakupan dapat diakses. |
| Kriteria Keluar | Seluruh pengujian yang direncanakan telah dijalankan, hasil dicatat, dan bukti pengujian tersimpan. |
| Kriteria Lolos | Hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan dan tidak terjadi kesalahan aplikasi. |
| Kriteria Gagal | Hasil aktual berbeda dari hasil yang diharapkan, validasi tidak bekerja, atau aplikasi mengalami error. |
| Pengujian Ulang | Pengujian yang gagal dijalankan kembali setelah perbaikan diterapkan. |
| Pengujian Regresi | Fitur utama dijalankan kembali setelah perubahan untuk memastikan fungsi yang sebelumnya berjalan tidak terganggu. |

# 4. Lingkungan Pengujian

## 4.1 Perangkat dan Perangkat Keras

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Jenis Perangkat | Laptop atau PC |
| Processor | Prosesor 64-bit |
| RAM | Minimal 8 GB |
| Sistem Operasi | Windows 10 atau Windows 11 |

## 4.2 Perangkat Lunak dan Alat

| Alat / Perangkat Lunak | Versi / Detail | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| Browser | Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru | Menjalankan pengujian aplikasi web |
| Alat Dokumentasi | Microsoft Word 2021 | Menyusun Test Plan dan laporan |
| Alat Tangkapan Layar | Snipping Tool | Mengumpulkan bukti pengujian |

## 4.3 Jaringan dan Backend

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Jaringan | Localhost; Wi-Fi atau hotspot digunakan saat akses email diperlukan |
| Backend / API | Laravel 12, PHP 8.4, MySQL, dan JWT Auth |
| URL Dasar Pengujian | http://127.0.0.1:8000 |

## 4.4 Data Uji

Identifikasi jenis data uji secara umum yang dibutuhkan. Kumpulan data uji secara detail akan disiapkan pada modul berikutnya.

| Jenis Data | Deskripsi |
| --- | --- |
| Akun Uji Valid | Akun Administrator dengan email dan kata sandi yang benar. |
| Akun Uji Tidak Valid | Email tidak terdaftar, kata sandi salah, dan akun pelanggan untuk pemeriksaan pembatasan akses. |
| Contoh Data Input | Nama dan deskripsi produk; harga Rp1-Rp500.000; stok 0-5.000; kategori; serta pilihan diskon yang tersedia. |
| Data Uji Tambahan | Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya. |

# 5. Jadwal Pengujian

Pada Modul 1, isi hanya jadwal dan luaran yang memang ditetapkan untuk Modul 1. Detail Modul 2 sampai Modul 6 dan UAP tetap berupa placeholder sampai modul terkait dibahas dan ditetapkan.

| Modul | Aktivitas Pengujian Utama | Perkiraan Waktu | Luaran Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul 1 | Perencanaan pengujian, analisis risiko, dan registrasi proyek | 9 Oktober 2026 | Dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek |
| Modul 2 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 3 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 4 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 5 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 6 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| UAP | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |

# 6. Luaran Pengujian

Pada Modul 1, luaran yang perlu diselesaikan adalah dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek. Luaran, format, dan status untuk Modul 2 sampai Modul 6 serta UAP belum ditetapkan pada dokumen ini.

| Modul | Luaran | Format | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul 1 | Dokumen Test Plan | DOCX / PDF | Siap Ditinjau |
| Modul 1 | Entri Lembar Registrasi Proyek | Google Sheets | Sedang Berjalan |
| Modul 2 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 3 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 4 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 5 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 6 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| UAP | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |

Lampiran A: Glosarium

Istilah kunci yang digunakan dalam dokumen ini, berdasarkan ISO/IEC/IEEE 29119-1.

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Item Uji | Objek yang diuji. Dalam praktikum ini, objek tersebut adalah aplikasi web atau mobile yang dipilih oleh masing-masing praktikan. |
| Dasar Pengujian | Sumber diturunkannya sebuah test condition, dapat berupa kebutuhan, user story, atau perilaku yang sudah disepakati. |
| Kondisi Pengujian | Aspek dari aplikasi yang dapat diuji secara spesifik, dan menjadi dasar penulisan test case. |
| Kasus Uji | Input konkret, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, yang digunakan untuk memeriksa satu test condition. |
| Lingkungan Pengujian | Perangkat, software, dan akses yang dibutuhkan untuk benar-benar menjalankan pengujian. |
| Risk | Kemungkinan terjadinya suatu masalah, baik pada produk itu sendiri (Risiko Produk) maupun pada proyek di sekitarnya, seperti tenggat waktu yang ketat (Risiko Proyek). |
| Incident | Segala sesuatu yang tidak terduga yang ditemukan selama pengujian dan perlu ditelusuri lebih lanjut. |
| Traceability | Kemampuan untuk menelusuri hubungan dari sebuah kebutuhan, ke sebuah fitur, hingga ke test case yang memeriksanya. |
| Dampak | Seberapa serius akibat yang akan timbul apabila sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5. |
| Kemungkinan | Seberapa besar kemungkinan sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5. |
| Prioritas | Tingkat kepentingan suatu risiko secara keseluruhan, dihitung sebagai Dampak dikalikan Kemungkinan. Digunakan untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani lebih dulu. |
| Strategi Mitigasi | Tindakan yang direncanakan untuk mengurangi dampak suatu risiko atau kemungkinan risiko tersebut terjadi. |
| Kriteria Masuk | Kondisi yang harus terpenuhi sebelum pengujian dapat dimulai. |
| Kriteria Keluar | Kondisi yang menandakan bahwa pengujian telah selesai. |