# Dokumen Rencana Pengujian (Test Plan)

WebApotek

| Bidang | Detail |
| --- | --- |
| Identifikasi Test Plan | TP-WEBAPOTEK-MOD1-202310370311425 |
| Nama Aplikasi | WebApotek |
| Versi | v1.1 |
| Peran yang Dipilih untuk Diuji | Superadmin |
| Nama Praktikan | Rima Marsya Putri Sabrina |
| NIM | 202310370311425 |
| Kelas | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak B |
| Tanggal Dibuat | 8 Oktober 2026 |
| Tanggal Terakhir Diperbarui | 21 Oktober 2026 |
| Status | Final |

Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal Revisi | Diperbarui Oleh | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 8 Oktober 2026 |  | Penyusunan awal Test Plan WebApotek untuk peran Administrator |
| 1.1 | 21 Oktober 2026 | Rima Marsya Putri Sabrina | Penyelarasan Test Plan untuk fokus Superadmin, termasuk strategi, akses, dan fitur khusus Superadmin. |

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3

1. Konteks Pengujian	4

1.1 Item Uji	4

1.2 Cakupan Pengujian	4

1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji	5

1.4 Asumsi dan Batasan	5

2. Daftar Risiko	6

3. Strategi Pengujian	7

3.1 Pendekatan Keseluruhan	7

3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan	7

3.3 Kriteria	7

4. Lingkungan Pengujian	8

4.1 Perangkat dan Perangkat Keras	8

4.2 Perangkat Lunak dan Alat	8

4.3 Jaringan dan Backend	8

4.4 Data Uji	8

5. Jadwal Pengujian	9

6. Luaran Pengujian	10

# 1. Konteks Pengujian

Dokumen kebutuhan awal merupakan salah satu item kesiapan yang akan digunakan pada Modul 2. Pada Modul 1, praktikan cukup mengidentifikasi sumber kebutuhan yang tersedia dan mulai melengkapinya secara bertahap; dokumen tersebut belum harus selesai pada modul ini.

## 1.1 Item Uji

| Bidang | Deskripsi |
| --- | --- |
| Nama Aplikasi | WebApotek |
| Platform | Web |
| Versi | v1.0 |
| URL Deployment / Akses | http://127.0.0.1:8000 |
| Tumpukan Teknologi | Laravel 12, PHP 8.4, MySQL, Blade, Tailwind CSS, dan JWT Auth |
| Deskripsi Singkat | Aplikasi web apotek untuk melihat dan memesan obat, serta mengelola produk, pesanan, akun, target omzet, dan pengumuman. Fokus pengujian pada peran Superadmin. |

## 1.2 Cakupan Pengujian

Fitur dalam Cakupan (In-Scope)

Cantumkan minimal delapan fitur secara keseluruhan, yaitu Login, Register, Forgot Password, dan lima fitur tambahan. Fitur tambahan boleh berupa subfeature apabila memiliki fungsi dan test scenario yang jelas. Proyek secara keseluruhan harus memiliki variasi input, proses, behavior, state, atau business rule yang cukup untuk mendukung rangkaian praktikum.

| No. | Nama Fitur | Jenis Fitur | Deskripsi Singkat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login | Fitur Autentikasi | Memvalidasi email dan kata sandi, lalu mengarahkan Superadmin ke dashboard. |
| 2 | Register | Fitur Autentikasi | Mendaftarkan akun pelanggan dengan nama, email unik, dan kata sandi minimal delapan karakter; pendaftaran publik tidak membuat akun admin atau Superadmin. |
| 3 | Forgot Password | Fitur Autentikasi | Mengirim tautan reset dan memperbarui kata sandi melalui token yang valid. |
| 4 | Validasi Harga dan Stok | Fitur Tambahan | Membatasi harga Rp1-Rp500.000 dan stok 0-5.000 menggunakan bilangan bulat. |
| 5 | Validasi Nama dan Deskripsi | Fitur Tambahan | Memastikan data teks wajib diisi; deskripsi terdiri dari 20-1.000 karakter dan tidak memuat tag HTML. |
| 6 | CRUD Produk | Fitur Tambahan | Superadmin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data produk obat. |
| 7 | Manajemen Diskon | Fitur Tambahan | Mengubah diskon melalui pilihan yang tersedia serta menampilkan status dan warna yang sesuai. |
| 8 | Pencarian dan Filter Produk | Fitur Tambahan | Menggabungkan pencarian nama, kategori, urutan harga, diskon, dan filter stok rendah. |
| 9 | Manajemen Akun Admin dan Pelanggan | Fitur Khusus Superadmin | Membuat, melihat, mengubah, dan menghapus akun admin atau pelanggan; akun Superadmin lain tidak dapat dikelola melalui menu ini. |
| 10 | Pengaturan Target Omzet | Fitur Khusus Superadmin | Menyimpan target omzet bulan berjalan dalam bilangan bulat Rp1.000.000-Rp30.000.000. |
| 11 | Manajemen Pengumuman | Fitur Khusus Superadmin | Menyimpan pengumuman teks 20-300 karakter tanpa tag HTML untuk ditampilkan pada dashboard admin. |
| 12 | Pemantauan Pesanan | Fitur Tambahan | Melihat daftar dan rincian pesanan, memfilter status, serta memperbarui status pesanan pelanggan. |

Di Luar Cakupan (Out-of-Scope)

| No. | Fitur / Aspek | Alasan Pengecualian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Keranjang, checkout, dan pembayaran pelanggan | Alur transaksi pelanggan tidak menjadi fokus peran Superadmin pada Test Plan ini. |
| 2 | Pembayaran otomatis dan infrastruktur produksi | WebApotek hanya menampilkan instruksi transfer; pengujian dibatasi pada perilaku aplikasi di lingkungan lokal. |

## 1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji

| Bidang | Detail |
| --- | --- |
| Nama Peran | Superadmin |
| Deskripsi Peran | Mengelola produk, pesanan, akun admin dan pelanggan, serta pengaturan operasional. Superadmin juga dapat menjalankan fungsi admin yang diizinkan. |
| Fitur yang Dapat Diakses | Login dan reset kata sandi; dashboard; produk dan diskon; daftar serta pembaruan status pesanan; manajemen akun admin/pelanggan; pengaturan target omzet dan pengumuman. |
| Alasan Pemilihan | Superadmin dipilih karena dapat menguji alur admin sekaligus fitur khusus pengelolaan akun dan pengaturan operasional dengan satu role yang konsisten. |

## 1.4 Asumsi dan Batasan

| Jenis | Deskripsi |
| --- | --- |
| Asumsi | Aplikasi dapat dijalankan secara lokal dan basis data telah berisi data produk. |
| Asumsi | Akun Superadmin tersedia dan dapat digunakan selama pengujian; akun awal dapat disiapkan melalui perintah aplikasi. |
| Batasan | Pengujian utama dibatasi pada role Superadmin dan fitur yang dinyatakan dalam cakupan. |
| Batasan | Pengujian dilakukan pada lingkungan lokal dan tidak mencakup pembayaran otomatis atau infrastruktur server produksi. |

# 2. Daftar Risiko

Identifikasi minimal lima risiko yang terkait dengan proyek yang dipilih. Prioritas = Dampak × Kemungkinan, masing-masing menggunakan skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat rendah dan 5 berarti sangat tinggi.

| ID Risiko | Deskripsi Risiko | Jenis | Dampak | Kemungkinan | Prioritas | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Admin biasa atau pelanggan dapat membuka halaman dan endpoint khusus Superadmin melalui URL langsung. | Produk | 5 | 3 | 15 | Periksa middleware role pada route dan uji akses langsung dengan akun pelanggan, admin, dan Superadmin. |
| R-02 | Harga atau stok di luar batas tersimpan karena validasi tambah dan ubah produk tidak konsisten. | Produk | 4 | 2 | 8 | Uji validasi server yang sama pada proses tambah dan ubah, termasuk nilai batas dan di luar batas. |
| R-03 | Deskripsi produk kosong, di luar panjang yang diizinkan, atau mengandung tag HTML tersimpan. | Produk | 3 | 2 | 6 | Uji deskripsi 20-1.000 karakter dan input yang mengandung markup pada create dan update. |
| R-04 | Target omzet atau pengumuman Superadmin menerima nilai yang tidak valid atau tidak tampil pada dashboard admin. | Produk | 4 | 3 | 12 | Uji batas target Rp1.000.000-Rp30.000.000 dan pengumuman 20-300 karakter; pastikan data tersimpan dan tampil. |
| R-05 | Superadmin dapat mengubah akun Superadmin lain atau akun yang dibuat menerima role yang tidak dimaksudkan. | Produk | 5 | 2 | 10 | Uji pembatasan daftar dan edit akun Superadmin, role hasil registrasi publik, serta nilai role saat pembuatan akun. |
| R-06 | Waktu praktikum tidak cukup untuk menyiapkan akun, data, dan bukti pengujian. | Proyek | 3 | 3 | 9 | Siapkan akun lintas role, data produk/pesanan, nilai batas, dan daftar bukti sebelum sesi praktikum. |

Risiko produk adalah potensi cacat pada fitur atau kualitas produk. Risiko proyek adalah masalah pengelolaan, seperti tenggat waktu yang ketat, perubahan kebutuhan, atau keterbatasan sumber daya.

# 3. Strategi Pengujian

## 3.1 Pendekatan Keseluruhan

| Bidang | Deskripsi |
| --- | --- |
| Pendekatan Pengujian | Pengujian black-box fungsional pada alur Superadmin, mencakup autentikasi, otorisasi role, produk, akun, pengaturan, dashboard, dan pesanan. |
| Tingkat Pengujian | Pengujian sistem melalui browser pada aplikasi lokal; interaksi route dan penyimpanan data diperiksa bersama hasil yang terlihat. |
| Jenis Pengujian Utama | Fungsional, validasi input, kontrol akses, pengujian ulang, dan regresi pada fitur yang terdampak perubahan. |
| Fitur Berprioritas Tinggi | Pembatasan akses fitur Superadmin, manajemen akun, validasi target omzet, dan penyimpanan pengumuman. |

## 3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan

Teknik awal ditetapkan berdasarkan risiko, variasi input, dan batas yang teridentifikasi. Test condition dan coverage item disusun lebih lanjut pada Modul 2.

| Aspek | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Arah dan Teknik Pengujian | Ditetapkan | Equivalence Partitioning untuk kelas input dan role; Boundary Value Analysis untuk harga, stok, target omzet, serta panjang pengumuman; pemeriksaan otorisasi berdasarkan kombinasi role dan route. |

Teknik yang direncanakan menjadi dasar penyusunan Test Design Specification pada Modul 2.

## 3.3 Kriteria

| Jenis Kriteria | Deskripsi |
| --- | --- |
| Kriteria Masuk | Aplikasi dapat dijalankan, basis data tersedia, akun Superadmin siap, dan fitur dalam cakupan dapat diakses. |
| Kriteria Keluar | Seluruh pengujian yang direncanakan telah dijalankan, hasil dicatat, dan bukti pengujian tersimpan. |
| Kriteria Lolos | Hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan dan role yang tidak berwenang tidak dapat membuka atau mengubah fitur Superadmin. |
| Kriteria Gagal | Hasil aktual berbeda, validasi tidak bekerja, kontrol akses dapat dilewati, atau aplikasi mengalami error. |
| Pengujian Ulang | Kasus yang gagal dijalankan kembali setelah perbaikan diterapkan. |
| Pengujian Regresi | Fitur utama produk, akun, pengaturan, autentikasi, dan otorisasi diperiksa kembali setelah perubahan. |

# 4. Lingkungan Pengujian

## 4.1 Perangkat dan Perangkat Keras

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Jenis Perangkat | Laptop atau PC |
| Processor | Prosesor 64-bit |
| RAM | Minimal 8 GB |
| Sistem Operasi | Windows 10 atau Windows 11 |

## 4.2 Perangkat Lunak dan Alat

| Alat / Perangkat Lunak | Versi / Detail | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| Browser | Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru | Menjalankan pengujian aplikasi web |
| Alat Dokumentasi | Microsoft Word 2021 | Menyusun Test Plan dan laporan |
| Alat Tangkapan Layar | Snipping Tool | Mengumpulkan bukti pengujian |

## 4.3 Jaringan dan Backend

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Jaringan | Localhost; Wi-Fi atau hotspot digunakan saat akses email diperlukan |
| Backend / API | Laravel 12, PHP 8.4, MySQL, dan JWT Auth |
| URL Dasar Pengujian | http://127.0.0.1:8000 |

## 4.4 Data Uji

Identifikasi jenis data uji secara umum yang dibutuhkan. Kumpulan data uji secara detail akan disiapkan pada modul berikutnya.

| Jenis Data | Deskripsi |
| --- | --- |
| Akun Uji Valid | Akun Superadmin, admin biasa, dan pelanggan dengan kredensial valid untuk memeriksa hak akses masing-masing. |
| Akun Uji Tidak Valid | Kredensial salah, email tidak terdaftar, role yang mencoba akses tanpa izin, dan percobaan mengelola akun Superadmin lain. |
| Contoh Data Input | Data produk valid dan invalid; harga Rp1-Rp500.000; stok 0-5.000; diskon yang diizinkan; akun admin/pelanggan; target omzet Rp1.000.000-Rp30.000.000; pengumuman 20-300 karakter. |
| Data Uji Tambahan | Data pesanan dengan beberapa status, serta data dashboard yang memiliki target omzet dan pengumuman aktif. |

# 5. Jadwal Pengujian

Jadwal dan luaran Modul 1 serta Modul 2 dicatat sesuai aktivitas yang telah diselesaikan. Modul 3 sampai Modul 6 dan UAP tetap berupa placeholder sampai dibahas.

| Modul | Aktivitas Pengujian Utama | Perkiraan Waktu | Luaran Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul 1 | Penyelesaian Test Plan, finalisasi risk register dan strategi, serta registrasi proyek | 9 Oktober 2026 | Dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek |
| Modul 2 | Analisis kebutuhan, penyusunan Test Design Specification, dan pemetaan traceability | Sesi Lab Modul 2 | Test Design Specification dan Test Traceability Matrix |
| Modul 3 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 4 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 5 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 6 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| UAP | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |

# 6. Luaran Pengujian

Modul 1 menghasilkan Test Plan dan entri registrasi proyek. Modul 2 menghasilkan Test Design Specification dan Test Traceability Matrix; luaran modul berikutnya menunggu penetapan.

| Modul | Luaran | Format | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul 1 | Dokumen Test Plan | DOCX | Final - siap didemonstrasikan |
| Modul 1 | Entri Lembar Registrasi Proyek | Google Sheets | Sedang Berjalan |
| Modul 2 | Test Design Specification dan Test Traceability Matrix | DOCX | Final - siap didemonstrasikan |
| Modul 3 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 4 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 5 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| Modul 6 | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |
| UAP | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> | <Belum ditetapkan> |

Lampiran A: Glosarium

Istilah kunci yang digunakan dalam dokumen ini, berdasarkan ISO/IEC/IEEE 29119-1.

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Item Uji | Objek yang diuji. Dalam praktikum ini, objek tersebut adalah aplikasi web atau mobile yang dipilih oleh masing-masing praktikan. |
| Dasar Pengujian | Sumber diturunkannya sebuah test condition, dapat berupa kebutuhan, user story, atau perilaku yang sudah disepakati. |
| Kondisi Pengujian | Aspek dari aplikasi yang dapat diuji secara spesifik, dan menjadi dasar penulisan test case. |
| Kasus Uji | Input konkret, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, yang digunakan untuk memeriksa satu test condition. |
| Lingkungan Pengujian | Perangkat, software, dan akses yang dibutuhkan untuk benar-benar menjalankan pengujian. |
| Risk | Kemungkinan terjadinya suatu masalah, baik pada produk itu sendiri (Risiko Produk) maupun pada proyek di sekitarnya, seperti tenggat waktu yang ketat (Risiko Proyek). |
| Incident | Segala sesuatu yang tidak terduga yang ditemukan selama pengujian dan perlu ditelusuri lebih lanjut. |
| Traceability | Kemampuan untuk menelusuri hubungan dari sebuah kebutuhan, ke sebuah fitur, hingga ke test case yang memeriksanya. |
| Dampak | Seberapa serius akibat yang akan timbul apabila sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5. |
| Kemungkinan | Seberapa besar kemungkinan sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5. |
| Prioritas | Tingkat kepentingan suatu risiko secara keseluruhan, dihitung sebagai Dampak dikalikan Kemungkinan. Digunakan untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani lebih dulu. |
| Strategi Mitigasi | Tindakan yang direncanakan untuk mengurangi dampak suatu risiko atau kemungkinan risiko tersebut terjadi. |
| Kriteria Masuk | Kondisi yang harus terpenuhi sebelum pengujian dapat dimulai. |
| Kriteria Keluar | Kondisi yang menandakan bahwa pengujian telah selesai. |